Bijlage 8 Notities Evaluatie

Implementatie FitNu

**Notities evaluatie**

Na de implementatie hebben leden van het projectteam van FitNu gesproken met het management en de medewerkers van FitNu. Alle bevindingen zijn hieronder genoteerd om te gebruiken voor de evaluatie van het implementatieplan.

Reacties van medewerkers

* Gebruikers weten niet hoe ze voorgaande versies van een bestand kunnen terugkrijgen.
* Het is fijn dat er nu een goed WiFi-netwerk beschikbaar is.
* Sommige printers zijn veel in gebruik. Hierdoor zijn er soms lange wachttijden. Kan daar iets aan worden gedaan?
* Gebruikers vragen zich af of ze ook kunnen printen op een printer op een andere locatie.
* Hoofden van afdelingen hebben niet allemaal een juiste tool om accounts te beheren in de Active Directory.
* Een techniekbeheerder van fitnessapparatuur kan niet vanaf thuis werken. Hij vraagt zich af waarom niet, het scheelt hem drie uur reistijd per dag.
* Vrij weinig gemerkt van het project.
* Goed om mee te mogen doen in de acceptatietesten.
* WiFi heeft niet overal in de gebouwen voldoende dekking.
* De migratie van data naar de fileserver is niet uitgevoerd. We moesten zelf onze bestanden overzetten.
* Datacommunicatie tussen de vestigingen is veel sneller geworden.
* Ik mis een mailsysteem om bestanden naar collega’s te zenden.